重庆南开(融侨)中学校

音美教室改造工程

招 标 书

招标人：重庆南开（融侨）中学校

一、招标单位：重庆南开（融侨）中学校

二、招标形式：公开招投标

三、招标工程名称：重庆南开(融侨)中学校音美教室改造工程

四、招标工程内容及投标报价说明：

1、投标人须认真阅读理解招标文件，根据所提供的施工图纸以及投标人的施工组织设计和其它资料进行报价并将投标人计算所得到的各细目名称的合价计入投标总价。

2、投标报价采用定额计价原则。各报价单位按<<重庆市2008建筑工程定额>>及相关配套文件计算工程造价，三大主材按钢材3000元/t（此部份钢材仅包含临设及摊销部份，钢结构主要用材需甲方认值定价）,原木1100元/m3,水泥340元/t进行报价，人工及其它辅助材料按施工时间段内造价信息进行调差，工程完工后，其余装饰主材甲方认值定价，根据甲乙双方签证的竣工图按实结算。各单位根据施工现场及设计图纸内容，自行确定下浮比例（下浮比例按总造价下浮，下浮不包括按实计算费用、材料价差、人工价差和税金，详细反映在报价书中）。

3、本工程所含的装饰主材部份甲方保留甲供的权利，钢结构部份钢材需甲方认值定价。

4、投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

五、工程质量和工期要求：

1、本工程质量标准：合格。本工程的质量与安全应严格遵守中华人民共和国相关钢结构工程强制性标准，乙方应保证施工现场的安全，并维护现场及附近的公共设施的完好，乙方施工过程中发生的一切安全事故由乙方负责。

2、本工程施工工期 40  日历天，实际开工时间以甲方通知为准，在收到甲方进场通知后，5天内进场施工。

六、投标须知和要求及相关说明

1、工程类别：三类。

2、承包方式：包工包料。

3、投标人资质要求：建筑工程三级(含)以上。

4、项目经理资格要求：贰级建造师（含）以上。

5、合同形式：定额计价合同。

6、工程业绩证明材料。

7、施工后做到工完场清。

8、质量保证措施和工期、安全保证措施、付款等承诺

七、工程质量免费保修：1、工程项目免费保修期为2年（其中水电工程保修期3年，卫生间防水工程保修期五年），保修金为工程总造价的5%，2年责任期满后无息返还。

2、工程质量免费保修期内甲方不另行支付其他费用。乙方在收到甲方保修通知  2  日内不派人保修，每次甲方有权扣乙方违约金 500 元，同时，甲方有权委托他人进行保修服务，其费用在乙方保修金内扣除，甲方保修后的项目保修责任仍然由乙方承担。

八、投标文件

必须提供文件包括以下内容:

1、投标函

2、法定代表人身份证明及授权委托书；

3、工程正式预算书；

4、项目管理机构

5、资格审查资料

6、投标须知所包含的内容。

7、施工组织设计

九、勘察现场

1、投标人可以对工程施工现场和周围环境进行勘察,以获取编制投标书风险和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由投标人承担。

2、招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此做出推论、理解和结论概不负责。

十、评标定标办法：

工程评标由评标小组依据招标文件的有关规定进行。并报学校建设领导小组评审确定中标单位。

十一、投标时间及要求：

各单位投标文件应密封加盖公章后，于  2015  年  6  月  29  日11： 00点前送达重庆南开（融侨）中学校校务办公室，逾期或未按本文件要求编制递交招标文件的投标单位将视作自动放弃。对招标文件的内容如有疑问，请于 2015  年 6  月    26   日17：00点之前以书面形式向招标方咨询。各投标单位在递交投标书时缴纳500元标书、图纸购买费。

投标文件出现下列情形之一的，将作为无效投标文件：

1、投标文件未按照招标文件的要求予以密封的。

2、投标文件中的投标文件未加盖投标人的企业及企业法定代表人签名、盖章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人签、章的；

3、投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

4、投标文件不符合招标文件要求的。

5、其他招投标法认定为废标的情况

十一、开标、定标：

（一）本次招投标由工程开标小组组织开标、评标。

（二）本招标文件解释权在招标单位，对投标单位未中标原因，招标单位不作任何解释。

联系电话：62662022

联系人：高老师

重庆南开（融侨）中学

2015年 6 月 23日